ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

"__" ___________ 2017 г

Настоящий договор заключен между ИП Бойцов Сергей Викторович, действующим на основании Свидетельства серия 53№ 001305890, именуемым в дальнейшем Исполнитель с одной стороны и ___________________________________, паспорт: серия ______ номер ________ , выдан:______ ___________________________________, проживающий по адресу: _________________________ ____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести квалифицированные строительные работы сборной деревянной конструкции дома из бруса (далее по тексту  - объект)  на земельном участке Заказчика по адресу: ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________, согласно Приложению №1 ,2, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работы согласно п. 4 настоящего договора.

II. Транспортные услуги

2.1 Заказчик гарантирует возможность подъезда автотехники Исполнителя непосредственно к месту разгрузки. При состоянии дороги, непозволяющей проехать к месту разгрузки или произвести машине необходимые маневры, материалы для строительства выгружаются в наиболее близком и удобном месте по согласованию с Заказчиком и далее буксируются на участок за счет Заказчика.

2.2 Заказчик дополнительно оплачивает перепробег автотранспорта из расчета 1км. – 70 руб. (за одну единицу автотранспорта), если доставка строительных материалов превышает 500 км От г. Пестово Новгородской области. Расчет производится на месте с водителем, исходя из показаний спидометра, а так же перегруз стройматериалов с прицепа на автомобиль стоимостью 5 000 руб. (Оплата за перегруз производится при условии не возможности проезда автомобиля с прицепом к месту разгрузки).

2.3 При условии платного въезда техники Исполнителя на участок Заказчика, Заказчик оплачивает эти расходы.

III. Условия производства работ

3.1 Заказчик обеспечивает проживание бригады рабочих из 3-х человек, доступ к питьевой воде и электроэнергии 220В. Электроэнергия, необходимая для выполнения строительных работ и проживания рабочих, оплачивается Заказчиком.

Жильё для рабочих должно быть удовлетворительного состояния. В случае непригодности предоставляемого жилья Заказчик оплачивает рабочим 1500 рублей в сутки на человека. Пригодность жилья определяется следующими параметрами:

- отсутствие щелей, дыр и сквозняков в помещении;

- отсутствие протечки крыши;

- наличие спальных мест ;

- обогрев помещения – печной или электрический, температура воздуха в помещении не должна быть менее 180С;

- наличие входной двери.

В случае не предоставления Заказчиком жилья для проживания рабочих и подключение к электросети, в летнее время года Заказчик может заказать у Исполнителя бытовку, которая остается на участке Заказчика, оформить аренду генератора на срок строительство, стоимость бытовки и аренды генератора определяется рыночной стоимостью на момент заказа.

3.2 Заказчик определяет границы своего участка, местоположение будущего строения.

Выполняется чертеж, на котором указывается привязка будущего строения к местности.

3.3 Заказчик несет ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности на землю, разрешения на осуществление строительных работ.

3.4 Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ Исполнителя на свой участок в течение всего периода строительства.

3.5 Исполнитель обеспечивает:

- наличие стройматериалов, если иное не оговорено настоящим договором;

- доставку рабочих, питание рабочих;

- сохранность имущества Заказчика.

При осуществлении работ допускается стыковка: бруса по всему периметру стен сооружения, вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении, половой доски в каждой комнате.

IV. Цена и порядок оплаты

4.1 Договорная цена остается неизменной в течение действия настоящего Договора и составляет _________ (_________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

4.2. Оплата производится в валюте РФ, поэтапно:

4.2.1. предоплата  -------------------- (------------------------------) рублей;

4.2.2. после завоза строительных материала на участок в размере  _______________________ (_______________________________)  рублей;

4.2.3. по окончании работ _________________ (________________________________)  рублей.

4.3. Оплата за выполненные работы производится в день сдачи этапа работ. Окончательная оплата производится на объекте после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Дополнительные работы оплачиваются отдельно. По дополнительным работам составляются акты сдачи-приемки.

V. Срок выполнения работ

Срок доставки комплектующих и материалов на участок заказчика и производства работ:

с «____»___________20___ г по «____»___________20___ г.

Окончание работ определяется днем подписания акта сдачи-приемки по данному договору.

Договор может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон.

VI.  Штрафные санкции

6.1 При задержке оплаты Заказчиком очередного этапа строительства, Исполнитель вправе приостановить работы по данному договору с отнесением убытков, вызванных простоем, за счет Заказчика. Убытки определяются из расчета 2000 рублей за каждые сутки простоя.

6.2 В случае задержки оплаты последнего этапа Заказчик уплачивает пени в размере 1% от суммы платежа (согласно п. 4.2) за каждые сутки просрочки платежа.

6.3 В случае расторжения договора по вине Заказчика до начала выполнения работ по данному договору, сумма предоплаты не возвращается (если предусмотрена предоплата в п 4.2.1 настоящего договора).

6.4 В случае задержки срока окончания работ, Исполнитель уплачивает пени в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.5 В случае расторжения договора по вине Заказчика после начала выполнения работ по данному договору (разработку проекта, осмотр и планировку участка, комплектация стройматериалов и т.д.) определяются реальные затраты Исполнителя, которые оплачиваются Заказчиком.

6.6 В случае расторжения Договора по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику денежную сумму как разницу между внесенными оплатами этапов и реально выполненными работами.

VII. Действия обстоятельств непреодолимой силы

7.1 При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора, что приведет к дополнительным затратам времени и средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени стоимость строительства в этом случае уточняется Исполнителем и составляется смета новых расходов на строительство, которая согласовывается с Заказчиком.

7.2 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, не поставку, или не выполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.3 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иными компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна незамедлительно известить об этом другую сторону.

7.5 Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении трех или более месяцев и не обнаружились признаки их прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

VIII. Права и обязательства сторон

8.1 Заказчик имеет право:

- осуществлять надзор за ходом и качеством работ как лично, так и через уполномоченного представителя, приостанавливать работу при обнаружении отклонений от договорных условий с обязательным немедленным извещением об этом Исполнителя. В случае необоснованности приостановление работ Заказчиком, Исполнитель вправе пролонгировать в одностороннем порядке срок договора и потребовать возмещение ущерба в результате вынужденного простоя;

- принимать в процессе производства работ выполненные ответственные конструкции и скрытые работы, оговоренные заранее с прорабом Исполнителя;

- поручать Исполнителю приобретать материалы, отсутствующие у Исполнителя, с дополнительной оплатой по подтверждающим расходы документам. При этом Заказчик дополнительно компенсирует накладные расходы Исполнителя из расчета 10% от стоимости приобретаемых материалов.

- привлекать для производства строительных и инженерных работ на объекте (по согласованию с Исполнителем) другие подрядные организации только в том случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы Исполнителя.

8.2 Заказчик обязан:

- подготовить участок для проведения строительных работ, включая подготовку фундамента;

- заранее проинформировать Исполнителя о возможных труднопроходимых местах на пути доставки груза и принять меры для решения данной проблемы;

- своевременно производить приемку и оплату выполненных этапов работ. В случае отказа от приемки работ Заказчиком (не подписания акта сдачи-приемки), он обязан в двухдневный срок в письменном виде, предоставить Исполнителю причины отказа в приемке работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате;

- информировать Исполнителя в письменном виде об обнаруженных им отклонениях от условий договора при производстве работ, ухудшающих качество или иных недостатках;

- своевременно производить приемку скрытых работ, оговоренных заранее. В случае неявки Заказчика в оговоренный срок определение качества скрытых работ осуществляется за счет Заказчика;

- организовать расчистку снега на подъездных путях и на участке перед приездом автомобиля с материалами и бригадой (сезонно);

- дополнительно оплатить за переноску стройматериалов к месту строительства далее чем на 30 метров в сумме оговоренной с строительной бригадой на месте.

8.3 Исполнитель обязан:

- информировать Заказчика о времени приемки работ по этапам (телефонный звонок, SMS сообщение, по средствам телекоммуникаций (при наличии), личная встреча), осуществлять совместную сдачу-приемку работ через представителя (при наличии доверенности), устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ;

- в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за 5 дней;

- выполнять все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.

8.4 Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком:

- заменять используемые материалы на аналогичные по свойствам и качеству;

-привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

IX. Дополнительные работы и их стоимость

9.1 Заказчик дополнительно оплачивает следующие работы:

- изменение конструкций (параметров) фундамента (дополнительный комплект фундаментных блоков, увеличение сечения ленты, изменение глубины заложения фундамента, увеличения объема бетонных работ вследствие перепадов высот на участке, принципиальное изменение конструкций).

- расчистка подъездных путей к участку Заказчика.

- переноска стройматериалов к месту строительства далее, чем 30 метров.

- разборка существующих сооружений Заказчика, препятствующих выполнению строительных работ (по согласованию с Заказчиком).

- ремонт существующих фундаментов.

- перегрузка пиломатериала с прицепа на машину, в случае отсутствия подъездных путей, необходимых для беспрепятственного проезда грузового автотранспорта с прицепом. Стоимость работ обговаривается с бригадой отдельно.

Стоимость вышеперечисленных работ определяется Исполнителем после осмотра участка Заказчика и согласовывается с Заказчиком.

X. Гарантийные обязательства

10.1 На дом (баню) дается гарантия сроком на один год:

- на кровлю (отсутствие протечек),

- на целостность конструкции.

10.2 Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по договору и устраняются со дня обнаружения в течении 2 месяцев

10.3 Гарантийные обязательства не распространяются на:

-  ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком вследствие неправильной эксплуатации строения,

- рассыхание вагонки, деформацию бруса, не связанное с дефектами строительства,

- вздутие вагонки, полов, связанное с повышенной влажностью,

- столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.),

- строительные материалы, приобретаемые Заказчиком самостоятельно.

10.4 Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры построенного строения.

Внимание!!! Открытые для доступа деревянные изделия требуют антисептической обработки в течении двух дней с момента окончания строительства. В случае невыполнения данного требования и порчи древесины организация ответственности не несет и аннулирует гарантию.

XI. Дополнительные условия

11.1 Исполнителем не выполняются электрические, сантехнические и малярные работы (если это дополнительно не оговорено) и другие работы, не предусмотренные настоящим договором.

11.2 Исполнитель вывозит с участка строительные материалы, оставшиеся после строительства.

11.3 Исполнитель не вывозит с участка заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ (если это дополнительно не оговорено).

11.4 Исполнитель не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

11.5 Изменения, внесенные Заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованы с Исполнителем и подтверждены с обеих сторон в письменной форме. В данном документе оговариваются дополнительные затраты Исполнителя и устанавливается новый срок окончания работ по данному договору.

11.6 Если Заказчик в процессе выполнения работ по данному договору берет на себя поставку отдельных материалов или оборудования, то он обязан согласовать с Исполнителем сумму (до момента поставки материалов), на которую уменьшается стоимость договора. Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право увеличить стоимость работ, связанную с применением более дорогостоящих материалов.

11.7 Согласование с Заказчиком в эскизном проекте и описании размеры и конструктивные решения являются обязательными для Исполнителя, независимо от имеющихся отступлений от СниПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приема выполненных работ.

11.8 Заказчик не имеет права вмешиваться в деятельность Исполнителя в течение всего периода строительства, а так же привлекать Исполнителя для выполнения работ вне настоящего договора.

11.9 Устные соглашения между Заказчиком и Исполнителем по изменениям и дополнениям к настоящему договору не имеют юридической силы.

11.10 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе выполнения условий договора, будут  разрешаться  путем  переговоров. При  невозможности  урегулирования  спорных  вопросов  путем переговоров,  споры разрешаются  в  судебном  порядке,  установленном  действующим  законодательством.

11.11. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.12 Данный договор составлен в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

Договор вступает в силу с момента  его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами договорных обязательств.

XII. Приложения

Приложение №1- техническое описание

Приложение №2-Схема, чертеж дома

Приложение №3- Правила эксплуатации

Приложение №4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ)

Реквизиты сторон:

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ИП Бойцов Сергей Викторович | ФИО |
| ИНН 693800339352 | Паспорт: серия________номер______________ |
| ОРГНИП 315533100001990 | Выдан: |
| Адрес: 174510 Новгородская область г. Пестово ул. Луговая д.10 | Адрес проживания: |
| Тел. 8(921) 206-06-05 8(800) 222-01-53 | Тел. |
| Email: russkiedoma53@mail.ru | Email: |

Подпись:_______________				Подпись:__________________

Приложение №1

К договору № ____

От «____» _________ 2017 г.

Технология изготовления сборной деревянной конструкции:

## Проект сборной деревянной конструкции  ________________________________.

## Фундамент:

## Обвязочный венец:

## Половые лаги:

## Черновой пол:

## Чистовой пол 1 этажа:

## Стеновой материал 1 этажа:

## Перегородки 1 этажа:

## Потолок 1 этажа:

## Высота 1 этажа:

## Высота 2 этажа:

## Высота конька:

## Фронтоны:

## Стропила:

## Обрешетка:

## Карнизы:

## Гидропароизоляция:

## Крыша:

## Окна:

## Двери:

По желанию Заказчика в типовой план сооружения могут вноситься различные изменения и дополнения (размеры, планировка, комплектующие) с корректировкой стоимости.

Заказчик				Исполнитель

____________________			 ИП Бойцов С.В.

________________________			____________________

Приложение №2

К договору № ____

От «____» _________ 2017 г.

Чертеж

Образец внешнего вида

План  1 этажа:

План  2 этажа:

Заказчик				Исполнитель

____________________			 ИП Бойцов С.В.

________________________			____________________

Приложение №3

К договору № ____

От «___» _________ 2017 г.

Правила эксплуатации и уход за сборной деревянной конструкцией дома.

- Древесина относится к материалам, размеры которых меняются при изменении влажности. При снижении влажности наблюдается уменьшение линейных размеров и объема древесины. Это явление называется усушкой. Увеличение линейных размеров и объема при повышении влажности называется разбуханием. Усушка и разбухание – процессы обратимые. Поэтому отделочные материалы (полы, окна, двери, вагонка) используемые для внутренней отделки должны находиться в сухом (отапливаемом)  помещения, необходимо исключить  резкие перепады температуры и воздействие прямых солнечных лучей. Должны вовремя обрабатываться качественными антисептическими материалами. Всегда следует помнить о том, что древесина – это живой материал, которому необходим доступ воздуха, особенно в первые годы эксплуатации.

  - Правильно и вовремя следите и обрабатываете материалы внутренней отделки.

  - При не постоянном нахождении в доме обязательно обеспечиваете условия эксплуатации и ухода за материалами внутренней отделки.

  - Время от времени проверяйте состояния материалов внутренней отделки при необходимости применяйте меры предотвращающие ухудшении качеств и свойств материала.

  - Для ухода за материалами используете только качественные материалы по обработке и консервации материала.

  - Все выше перечисленное,  так же,  относится к изделиям сделанных из натуральных материалов  применяемых во внешней обшивки дома.

Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки сооружения обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии.

Через 1-1,5 года сруб необходимо проконопатить, т.к. вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку.

В результате усушки полов полы могут потребовать перетяжки. В гарантийные обязательства перетяжка полов не входит.

В результате перепада температуры и изменения влажности воздуха деревянная вагонка хвойных пород может выпирать (вспучивать), рассыхаться. В гарантийные обязательства перетяжка вагонки не входит.

Также для повышения срока эксплуатации сооружения необходимо соблюдать все меры, указанные в настоящем Приложении.

Изготовитель предоставляет гарантию только при соблюдении условий эксплуатаций и правил ухода. Если вы нарушаете правила эксплуатации,  мы не можем гарантировать сохранение эксплуатационных свойств материала, и не принимаем претензии по качеству.

- Посинение.

Посинение древесины происходит, в основном, при высокой влажности воздуха, температуре +10...+ 25 С. Весьма способствует этому явлению неподвижность воздуха, окружающего древесину. Сырая, свежеспиленная древесина более подвержена посинению, чем, нежели просушенная. Однако и сухая древесина может посинеть при наличии вышеперечисленных условий. Сильно подвержена синеве сосна в летние месяцы июль - август. Поверхностная синева может наблюдаться даже в хорошо проветриваемых штабелях леса. Синева не изменяет, вопреки распространенному мнению, механических свойств дерева. Поэтому с ней можно успешно бороться. Распространенным, `народным` средством является применение средства `белизна` (1 литр , хватает на 5 кв.м). Есть мнение, что `белизна №3` действует сильнее. Одно можно утверждать точно - с помощью `белизны` можно победить поверхностную синеву. Проникающую синеву она не берет. После применения белизны поверхность дерева становится выкрашенной, белёсой. Другим, более мощным средством является `светелка` (1 литр , расход тот же). `Светелка` выпускается двухкомпонентной;  проявитель и фиксатор. В отличие от `белизны` это средство специально разработано для этих целей. `Светелка` справляется и с проникающей синевой, и поверхность материала порой выглядит `как новая`. Для строительства из дерева в настоящее время применяются антисептики водорастворимые (а так существуют еще антисептики маслянистые, например креозот, которым пропитывают железнодорожные шпалы, такие антисептики отличаются сильным неприятным запахом). Из водорастворимых антисептиков наиболее распространено семейство «Сенеж».

3. Как избежать посинения бруса (образования плесени) внутри построенного дома.

Три варианта борьбы с синевой:

1.  Используется в любое время года при любой температуре и влажности наружного воздуха.

Антисептировать дом внутри в срок не позднее недели по окончании строительства и сразу же по окончании строительства проветривать дом ежедневно в течение одного  месяца.

1А. Три точки зрения на использование антисептика, если температура внутри дома, ниже предельной температуры, указанной на банке с антисептиком:

- Вариант «А» (антисептик теплый, дерево теплое): Прогреть дом внутри калориферами и затем покрыть стены антисептиком. Условия: температура внутри дома держать около 5 градусов, длительность прогрева – около суток, в мансарде приоткрыть одно окно, чтобы избежать перепада температур воздуха на первом этаже и в мансарде, и для вентиляции. В этом варианте антисептик впитается в брус и заметного растрескивания бруса не произойдёт.

- Вариант «Б» (антисептик теплый, дерево холодное): Банку с антисептиком хранить в  тёплом месте, из нее наполнять расходную ёмкость, в которую затем окунать кисточку. Так как брус промёрзший, то антисептик не впитается в него, а покроит тонким слоем. Весной, при установлении плюсовой температуры этот слой исчезнет. Необходимо прогретый брус покрыть антисептиком второй раз. Условия: не опоздать, покрыть сразу же при установлении плюсовой температуры. Признак этого – в течение суток продержалась температура выше нуля.

- Вариант «В» (антисептик теплый, дерево теплое): Антисептировать весной, сразу же при установлении плюсовой температуры. Признак этого – в течение суток продержалась температура выше нуля. Если обнаружится небольшое посинение бруса, то перед антисептированием устранить его надёжным отбеливателем «Неомид-500».

2.   Используется с мая по июль при условии, что лето тёплое и сухое.

Проветривать дом ежедневно в течение одного  месяца и затем один  раз в неделю до окончания тёплого сезона.

Примечания:

- Результат борьбы с синевой  зависит, в том числе и от качества антисептика.

- Результат борьбы с синевой  зависит также от состояния используемого бруса.

- Во всех вариантах внутренние двери дома держать открытыми.

Правила эксплуатации и уход за домом являются  неотъемлемыми частями договора.

Заказчик				Исполнитель

____________________			 ИП Бойцов С.В.

________________________			____________________

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ДОГОВОРУ № ___  от «___» ______________ 2017 г.

_______________                                                                  «____» __________  2017   г

(место подписания)

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель Подрядчика  с одной стороны и Заказчик с другой стороны подписали настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил все виды работ по строительству Объекта п. 1.1. Договора, а Заказчик принял их в срок, соответствующего качества и претензий не имеет.

(нужное подчеркнуть)

Примечание: В целях повышения эксплуатационных характеристик строения, увеличения его сроков службы необходимо:

- Через один год выполнить стяжку полов.

- Полотна филенчатых дверей, а также оконные рамы, обработать защитными составами,

препятствующими проникновению влаги во внутрь изделий.

Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половая доска, вагонка, столярные изделия) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки объекта обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии.

Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо  Заказчиком, вследствие не правильной эксплуатации строения.

Гарантийные обязательства утрачивают силу с « ____»________ 2018  г. (ст. 724 ГК РФ), а также в случае, если Заказчик в течение действия гарантийного срока и во время строительства сооружения изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры сооружения без согласования с Исполнителем.
При приемке объекта обнаружены и устранены следующие недостатки (при наличии таковых, при отсутствии ставиться Z)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Реквизиты сторон:

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ИП Бойцов Сергей Викторович | ФИО |
| ИНН 693800339352 | Паспорт: серия________номер______________ |
| ОРГНИП 315533100001990 | Выдан: |
| Адрес: 174510 Новгородская область г. Пестово ул. Луговая д.10 | Адрес проживания: |
| Тел. 8(921) 206-06-05 8(800) 222-01-53 | Тел. |
| Email: russkiedoma53@mail.ru | Email: |

Подпись:_______________				Подпись:__________________